iMixing  План полноценного запуска

Версия для запуска проекта в интернете, подключения домена, beta-пользователей, платежей и продвижения. Подготовлено: 2026-06-01.

Короткая цель: Сначала вывести текущий MVP в публичный доступ, затем добавить production-слой: домен, хранение файлов, очередь задач, базу данных, аккаунты, оплату, юридические документы, мониторинг и управляемый beta-запуск.

# 1. Что уже готово

| GitHub | Приватный репозиторий уже создан: maksutovdesign/iMixing. |
| --- | --- |
| Deploy config | В корне проекта есть render.yaml с Python runtime, buildCommand pip install ., startCommand imixing-midi-web и health check /health. |
| Backend | FastAPI-приложение уже содержит web-интерфейс, MIDI workflow, audio job endpoints и health endpoint. |
| Продукт | Есть два основных сценария: Mix & Master для WAV stems и MIDI Doctor для .mid/.midi файлов. |
| Документы | Есть README, SERVICE_DESCRIPTION, PROJECT_PRESENTATION_RU и MARKETING_PLAYBOOK. |

# 2. Быстрый публичный MVP

Цель этапа - получить рабочую публичную ссылку, которую можно показывать первым пользователям, партнерам и музыкальным ресурсам.

Добавить app icon/favicons в web-интерфейс и запушить изменения в GitHub.

Задеплоить проект на Render через Blueprint из render.yaml.

Проверить публичные маршруты: /, /v2, /v2/pricing и /health.

Проверить загрузку MIDI и скачивание исправленного файла.

Проверить Mix & Master на коротком наборе WAV stems.

Подключить купленный домен к Render и проверить HTTPS.

Добавить простую страницу Early Access или Demo Credits.

Важно: Render Free подходит для демонстрации и проверки гипотезы, но не для стабильной коммерческой аудио-обработки. Free-сервис может засыпать после простоя.

# 3. Домен и структура URL

После покупки домена лучше сразу заложить структуру, которая позволит отделить лендинг, приложение и API без болезненного переезда.

| Основной домен | Лендинг, описание продукта, pricing, early access. |
| --- | --- |
| app.domain | Рабочий интерфейс загрузки MIDI/stems и история проектов. |
| api.domain | Будущий backend API, если frontend будет вынесен отдельно. |
| docs.domain | FAQ, правила загрузки файлов, limits, privacy, changelog. |
| cdn.domain | Опционально для медиа, preview-картинок и статических ассетов. |

На первом этапе можно вести основной домен прямо на Render app, а разделение на subdomains сделать позже.

# 4. Production-инфраструктура

## Инфраструктурный чеклист

| Задача | Что сделать | Статус |
| --- | --- | --- |
| Object storage | Хранить загруженные stems/MIDI и результаты: master.wav, rough_mix.wav, fixed.mid, analysis.json, mix_plan.md. | Нужно |
| Database | Пользователи, проекты, jobs, файлы, credits, платежи, тарифы, история. | Нужно |
| Queue | Audio jobs должны уходить в worker, а не блокировать web process. | Нужно |
| Worker | Отдельный процесс для рендера аудио и тяжелой обработки. | Нужно |
| CDN/signed URLs | Скачивание файлов по временным защищенным ссылкам. | Нужно |
| Backups | Бэкапы базы и критичных metadata. | Перед beta |

Рекомендуемый стек для первого production-слоя: Render Web Service, Render Background Worker, PostgreSQL, Redis/RQ или Celery, Cloudflare R2/S3-compatible storage.

# 5. Файлы и хранение

Музыкальные файлы тяжелые и чувствительные. Их нельзя надежно держать только во временной директории сервера.

Free/demo файлы хранить ограниченное время, например 24 часа.

Paid-пользователям дать более долгую историю: 7, 30 или 90 дней.

Использовать lifecycle rules для автоматического удаления.

Downloads отдавать через signed URLs, а не через публичные постоянные ссылки.

Не использовать пользовательские файлы в промо или обучении без явного согласия.

# 6. Пользователи, credits и оплата

Для коммерческого запуска нужна модель freemium + credits. Текущая demo-логика уже показывает направление, но должна быть перенесена в базу данных.

| Free | Несколько MIDI exports, короткий audio demo, стандартная очередь, короткое хранение файлов. |
| --- | --- |
| Creator | Регулярный MIDI cleanup, ограниченные audio minutes, история проектов. |
| Pro | Больше audio minutes, priority queue, batch processing, reference modes. |
| Studio | Командная работа, большие лимиты, seats, shared project library. |

Россия: ЮKassa, СБП, карты Мир, счет для юрлиц позже. Global: Stripe Checkout, позже PayPal. Для Stripe и ЮKassa лучше начинать с hosted checkout, чтобы быстрее выйти в beta.

# 7. Юридический и безопасный слой

До публичного приема файлов нужны документы и ограничения, потому что пользователи загружают музыку и потенциально коммерческий материал.

Privacy Policy: что хранится, где, как долго и как удаляется.

Terms of Service: права пользователя на загружаемый материал остаются у пользователя.

Refund Policy: условия возврата за credits/subscription.

Copyright policy: пользователь отвечает за права на загружаемые файлы.

Data Retention Policy: сроки хранения free/paid файлов.

Disclaimer: iMixing не гарантирует замену профессионального инженера и не обещает коммерческий релизный master.

Безопасность: Минимум перед beta: file size limits, duration limits, MIME/header validation, rate limiting, signed downloads, isolated processing directory, error logging без утечки пользовательских файлов.

# 8. UX перед beta

## UX-чеклист

| Задача | Что сделать | Статус |
| --- | --- | --- |
| Landing | Два понятных сценария: Mix & Master и MIDI Doctor. | Перед трафиком |
| Upload progress | Пользователь должен видеть процесс загрузки и обработки. | Перед beta |
| Job status | Очередь, processing, completed, failed, download. | Перед beta |
| A/B preview | Сравнение до/после для демонстрации ценности. | Сильно желательно |
| Errors | Понятные ошибки: формат, размер, credits, timeout. | Перед beta |
| Dashboard | История проектов и повторные downloads. | После MVP |

# 9. Мониторинг и аналитика

До первых пользователей нужно видеть, где ломается воронка и почему падают jobs.

Sentry или аналог для ошибок приложения.

Uptime monitor для публичного URL и /health.

Логи web service и worker service.

События: signup, upload started, upload completed, job started, job failed, job completed, download clicked, payment started, payment completed.

Отдельный отчет по причинам failed jobs.

# 10. Go-to-market

Главный формат продвижения iMixing - не абстрактный AI, а видимое и слышимое before/after.

| Россия | SAMESOUND, PromoDJ, Telegram-каналы про Ableton/FL/битмейкинг, VK, VC.ru, YouTube Shorts/VK Clips. |
| --- | --- |
| Global | KVR Audio, Gearspace, Reddit, Bedroom Producers Blog, MusicTech, Product Hunt, TikTok/YouTube Shorts. |
| Контент | Грязные stems/MIDI -> upload -> исправление -> результат до/после. |
| Механика | Challenge: пришли худший MIDI или короткие stems, покажем публичный разбор. |

# 11. Рекомендуемый порядок работ

Добавить app icon в web app и запушить.

Задеплоить текущий MVP на Render.

Подключить купленный домен.

Проверить публичное MIDI demo.

Сделать страницу Early Access.

Добавить PostgreSQL: users, projects, jobs, credits.

Добавить Cloudflare R2 или S3-compatible storage.

Вынести audio jobs в worker.

Подключить оплату.

Запустить beta на 20-50 пользователей.

Собрать before/after кейсы.

Выйти на музыкальные ресурсы и Product Hunt.

# 12. Критерии готовности к публичной beta

Публичный домен работает по HTTPS.

MIDI upload стабильно проходит на тестовых файлах.

Audio job не блокирует web process и имеет понятный статус.

Файлы сохраняются в storage и удаляются по правилам.

Есть users, credits и понятные лимиты.

Есть Privacy Policy и Terms of Service.

Ошибки jobs логируются и видны владельцу проекта.

Есть 3-5 before/after примеров для продвижения.

# 13. Финальное ревью готовности к продаже

Вердикт: В текущем виде iMixing еще не готов к продаже как полноценный публичный SaaS. Но продукт уже готов к закрытой beta, демо для первых пользователей, презентациям, тестовым пилотам и сбору before/after кейсов.

## 13.1. Сводная оценка

| Область | Оценка | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Идея / позиционирование | Готово | Сильная боль: rough stems и грязный MIDI тормозят авторов. |
| MVP продукта | Готово | Есть рабочие сценарии Mix & Master и MIDI Doctor. |
| Техническое ядро | Рабочее | Тесты прошли: 12 passed. Базовые endpoints и ядро живые. |
| Дизайн и упаковка | Достаточно | Есть визуальная система, README, презентация и маркетинговые материалы. |
| Продажа широкой аудитории | Рано | Нет production-слоя: аккаунты, база, storage, платежи, мониторинг. |
| Платные пилоты | Можно | Подходит для early access, beta и ручных пилотов с честными ожиданиями. |

## 13.2. Что уже хорошо

Тесты прошли: 12 passed. Это подтверждает, что базовая логика MIDI, audio workflow и web endpoints не разваливаются на текущем наборе проверок.

MIDI Doctor работает как понятный быстрый сценарий: загрузить .mid, выбрать стиль, получить исправленный файл.

Mix & Master имеет рабочий pipeline для WAV stems: анализ, роль-зависимая обработка, rough mix и master.wav.

Есть web-интерфейс, тарифная логика в демо-режиме, страницы /v2 и /pricing.

Есть деплой-путь через Render, GitHub-репозиторий, README, презентация, маркетинговые материалы и визуальная система.

Продуктовый угол сильный: грязный MIDI или сырые stems -> загрузка -> более чистая версия.

## 13.3. Почему пока нельзя продавать как готовый продукт

Главные blockers перед массовой продажей:

Нет аккаунтов пользователей.

Нет настоящей оплаты.

Credits сейчас demo/mock: баланс живет в памяти процесса, а не в базе данных.

Audio jobs хранятся во временной директории /tmp/imixing_jobs.

Нет постоянного storage для файлов пользователей.

Нет базы данных для проектов, истории, платежей, credits и статусов.

Нет production queue/worker для тяжелой аудио-обработки.

Нет юридических документов: Privacy Policy, Terms of Service, Copyright Policy, Refund Policy.

Нет нормальной системы удаления пользовательских файлов по срокам хранения.

Нет мониторинга ошибок и failed jobs.

В документации честно указано, что это MVP, а не финальный коммерческий продукт.

## 13.4. Что можно продавать уже сейчас

Можно продавать не готовый SaaS, а ранний доступ или ручные пилоты. Формулировка должна быть честной: early access, beta, MVP или pilot.

Закрытая beta для продюсеров.

Тестовый доступ к MIDI Doctor.

Пилотная обработка stems / demo mastering.

Founding user plan.

Первые 20 пользователей бесплатно или за символическую цену за обратную связь.

## 13.5. Минимум до первых платежей

Добавить аккаунты пользователей.

Подключить базу данных.

Перенести credits из demo/mock режима в persistent storage.

Добавить object storage для пользовательских файлов.

Описать и реализовать ограничения хранения файлов.

Подготовить Terms of Service и Privacy Policy.

Сделать понятные лимиты тарифа.

Добавить логи ошибок и failed jobs.

Добавить email или Telegram для поддержки.

Запустить стабильный публичный deploy на домене.

## 13.6. Итоговая позиция

Итог: iMixing не готов к массовой продаже, но готов к следующему серьезному шагу: публичный MVP, закрытая beta и первые реальные пользователи. Это уже не просто идея и не просто макет. Это рабочий прототип с хорошей упаковкой, которому нужен production-слой, чтобы брать деньги спокойно.